浅谈中国企业如何进行ERP选型

07工业工程 廖鹏

摘要:本文介绍了ERP的荃本思想及在中国的应用情况，分析了其成功失败的原因，指出ERP选型是整个ERP建设过程中非常关键的一步。结合ERP在中国两家企业实施的案例，分析了他们的成功经验与失败教训。总结出ERP选型的具体方法，并为企业进行ERP选型提供了详细的可供参考的实施步骤。

关键词:ERP选型方法;实施步骤

随着经济的发展、技术的进步、市场竞争的加剧、顾客需求种类的增加，采用传统的管理方式已经越来越不能适应市场快速发展的需求，用信息化手段提升企业的管理水平，已成为21世纪企业提高核心竞争力的重要途径。研究表明，企业的信息化建设离不开ERP软件的应用，如何更好地应用ERP软件已经成为当前企业信息化的主要任务之一。

就目前国内外的很多成功案例来看，ERP确实能给企业带来很大的经济效益，但总的来说，大多数实施ERP的企业未能达到预期目标，因为实施ERP而导致巨额损失的企业亦不在少数。近年来，关于ERP的探讨文章有很多，一些文章研究了ERP高失败率的原因。认为，大多数企业ERP之所以失败，根本原因在干企业普遍对ERP的管理理念存在认识偏差，只把它看成一般意义上的新技术运用，大多数金业对信息化建设投入不足，再加上传统管理体制的阻碍、信息化基础的薄弱和相关人才的缺乏，必然导致ERP实施困难重重。还有一些文章从ERP选型方面分析，认为在企业正式开始实施ERP之前能否选择合适的产品，将直接影响企业最终的实施效果，因此必须在充分了解企业本身实际需求的前提下进行选型。本文认为，ERP选型是ERP建设过程中至关重要的一步，选型的正确与否将直接影响整个ERP的实施过程和结果。然而，要完成正确的选型，需要克服来自企业自身以及软件厂商两方面的问题。在对我国两家企业ERP的实施情况进行案例分析之后，本文总结以往企业的经验和教训，给出了企业ERP选型的具体选型方法和详细实施步骤。

一、ERP的，理思想和在中国的应用情况

由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Gartner Group公司提出的ERP (Enterprise ResourcesPlanning，企业资源计划)是一种整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。其基本思想是把企业系统划分为若干紧密协同、相互支持的子系统，包括物流管理(MM)、资源计划管理(RPM)、人力资源管理(HRM)、客户关系管理(CRM)、供应链管理(SCM)、价值管理(VM)和财务管理(FM)7个子功能模块，通过严密系统的计划体系，对企业的市场资源、生产资源、财务资源以及技术资源进行有效管理。

ERP自传入我国以来，大致经历了3个发展阶段。第一阶段，从20世纪80年代末到1997年，主要是以外资企业的应用为主，包括部分国有企业和民营企业。第二阶段，1997一2000年，一些比较领先的、与国际贴近的大企业，如海尔、联想等开始迈出信息北建设的步伐，很多中小企业也加人这一行列。第三阶段，2000年至今，中国加入WTO，以及以信息化带动工业化浪潮的出现，促进了很多国有企业，特别是大型国有企业的信息化建设进程。例如，中国石化和中国远洋集团在面对国内外的竞争压力下，加快了信息化建设的进程。这些企业已经成为目前ERP的主流市场。

供应商方面，从20世纪90年代开始，以SAP, Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。近几年，内地几家大中型财务及企业管理软件公司，在模仿国外产品技术的基础上，也开始开发出适应中国企业管理要求的ERP产品，例如金蝶、用友、新中大、浪潮通软等。2003年2月18日IT市场研究机构CCID发布的《2002-2003年中国IT市场研究年度报告》显示，用友在中国ERP市场以21.6%的占有率首次超过SAP, SAP和金蝶分别以13.5%和12.5%位列第二位和第三位。这标志着2003年国产ERP厂商开始超越国外竟争对手，实现了中国ERP软件发展的重大突破。

从实施结果来看，ERP在中国10多年的发展历程中，既有很多令人瞩目的成功案例，如海尔、联想和中国石化等。也有不少失败的典型，如北京三露与哈药集团等。2004年，很多ERP厂商和企业面对的现实是，10多年来我国企业在应用ERP系统方面投资超过8训乙元人民币，但是成功率不到30%，达到预期目标的更是寥寥无几。不少企业陷入一种十分矛盾的境地，认为推进企业信息化投入多、回报少、效益不明显，但为了企业的发展，又不得不向“企业信息化”找出路。

是什么制约了ERP的成功?企业对信息化的重要性及企业信J急化工程建设的难度估计不足，硬件和软件方面投入的不足，选型方面的失误，企业领导者频繁的变动，企业薄弱的基础达不到ERP所要求的数据的统一性的基本要求，以及ERP实施所需要的既精通信息技术也知晓管理知识的复合型人才的严重缺乏等种种因素，是制约我国企业ERP实施成功的主要障碍。

二、ERP趁设中至关皿要的一步一一#RP选型

目前，中国企业在进行ERP建设时主要有两种模式:一种是选择成熟产品的咨询实施模式，一种是自主建设模式。然而，除少数具有很强研发和资金实力的企业选择自主开发的模式外，大多数企业选择的是第一种模式，即通过购买商品化软件来进行ERP建设。企业在实施ERP系统之前向ERP软件供应商进行ERP产品和方案的咨询、选择和购买，以协助企业进行信息化建设的过程，称之为ERP选型。

在完成ERP选型之后，供应商将协助企业进行信息化建设和资源整合。因此，整个ERP的实施过程与软件厂商和软件本身密切相关，企业所选软件的适应性和软件提供商本身的能力将对ERP建设的成败具有重要影响，因此，ERP的选型过程是整个ERP工程中的关键环节之一。然而，对于企业来说，选择正确的ERP软件并非易事。在选型过程中，由于企业和软件厂商各自的利益点不同，尤其是由于项目都涉及到双方的投资与回报，因而很容易导致双方关于项目的信息不对称问题的出现。

首先，企业实施ERP，存在着信息化管理需求，为了实现所期望的管理目标，企业以需求为导向，以提高竟争力为目的，通过选型过程来选择合适的产品与方案。然而，一方面，目前很多企业的领导层对信息化的难度认识不足，有些企业认为只要使用计算机代替手工处理信息就是实现了信息化管理，没有认识到信息化必须伴随对企业运作流程和管理方式的巨大变革。另一方面，还有一些企业领导将实施ERP和信息化当成是“面子工程”，为了形象和炒作仓促上马ERP。这些导致企业对其真实的管理需求缺乏全面和充分的思考，企业ERP建设的目标不够明确。企业在与软件供应商进行沟通交流的过程中，通常无法明确告知企业的真正需求，因此，不能给软件供应商提供充分的需求了解机会，导致供应商提供ERP

产品类型时出现偏差。

其次，软件厂商根据企业的需要，提供以某种ERP产品为核心的解决方案，通过产品与方案来赢得企业的项目合同。然而，作为软件厂商，会有主观原因和客观原因两个方面导致提供ERP产品和方案的不同选择。主观方面，软件厂商作为商家，自然希望以较少的销售成本，即较少的人力投入，时间投入，较少的产品与方案展示等，获得较大的回报。而且，由于软件产品本身必然存在的局限性，软件厂商在提供产品时会面临这样的问题，即自己提供的产品与方案是否符合企业的实际情况，能否满足企业的信息化需求。因此，在利益的驱使下，软件厂商可能会提供与企业需求不匹配的产品和方案，或者签订实施内容较少，金额较大的项目。客观上，软件厂商的ERP咨询顾问能力也决定了其能否为企业提供准确的产品和方案。

第三，近几年软件行业的迅速发展，导致软件业内部的竟争异常激烈。随着能够提供ERP产品的软件供应商数量的增加，企业进行ERP选型的难度也相应加大。通常是企业ERP产品招标的信息一经发布，立即会有十几个软件提供商蜂拥而至，通过各种方式和渠道展示自己的企业和产品实力。在竞标过程中，为夺取夺标，ERP提供商也往往会夸大或扭曲自己的产品性能，以迎合企业的需要，通过这种方法将ERP产品销售给客户。处在买方市场的软件应用企业，如果对产品的要求不甚明确，往往会感觉无所适 从。如果企业选择了不适应企业信息化建设的目标的ERP产品，就会为后来的项目实施埋下风险。因此，一面对眼花缭乱的ERP选型市场，应用企业如何做到“量体裁衣”的成功选型，是值得众多实施ERP的企业 共同思考的问题。

三、ERP选型的案例分析及启示

在中国现有的ERP系统实施项目中，存在3种情况:按期按预算成功实施并实现系统集成的占10%一20%;没有实现系统集成或实现部分集成的占30% -' 40%。而失败的占50%左右。可见，目前ERP的实施现状不容乐观。下面分析中国两家企业的ERP选型情况，从他们的经历中，可以得出一些宝贵的经验和教训，供后实施者借鉴和参考。

1.南宁汽车案例及其分析

南宁专用汽车厂建于1959年，是一家有46年历史的国有企业，主要从事环卫专用汽车及设备生产。该厂有很强的设计和生产能力，但由于产成品结构复杂，变动因素较多，导致无法迅速进行产成品生产成本预算，无法提交准确交货日期，影响了市场反应速度;另外，生产环节间存在衔接问题，大量原材料和半成品积压，占用大量资金，对资金周转造成很大压力，并且导致一些无效生产，增加生产成本。

南宁专用汽车厂领导认为，要改变这种情况需要从以下几个方面采取措施:首先，将技术和生产优势转化为竞争优势;其次，减少原材料和半成品的库存和无效生产，降低生产成本。再次，明确每种产品的生产周期，提高交货期的准确性;最后，加快物流信息流的流转，提高市场反应速度。厂长谭树生

认为，要做到以上几点，最有效的方法就是采用信息化管理手段。

2001年下半年，南宁专用汽车厂开始寻找一个适合企业需求的ERP系统，初步选定了用友等几家软件公司。南宁专用汽车厂在进行ERP选型时，考虑到上述几点企业管理难题，提出了相应的选型标准:第一，要能与产品数据管理实现无缝连接;第二，要有科学先进的物料需求算法;第三，要实现物流、资金流、信息流一体化。第四，要支持企业的后续发展。

针对以上问题，用友提出的以“产品和物料管理、产品数据管理、计划管理、财务和成本管理”等理念为核心的ERP实施方案，恰到好处地满足了其需求，最终被其采纳。

南宁专用汽车厂在ERP项目上前后投入400多万元，现在已成功告一段落。整个系统通过用友的ERP算法流程使供应链、财务链、信息链链链相接，从而实现各部门的数据共享和有效监控。该厂之所以最终选择用友作为ERP项目合作伙伴，还在于用友的品牌及用友作为软件供应商强大的技术实力。

南宁专用汽车厂ERP成功的案例可以称得上是国内企业ERP建设的典范，通过与国内最大的本土软件供应商用友公司的合作，南宁专用汽车厂的ERP实施取得了很大的成功，而这种成功在很大程度上依赖于企业早期ERP选型的正确。在选型方面，南宁汽车厂做到了以下几点。

(1)自身需求十分明确。南宁专用汽车厂在发展过程中发现，及时交付、精益生产和敏捷制造，是制约南宁专用汽车厂快速发展的瓶颈。针对生产环节和交货方面出现的问题，南宁专用汽车厂迅速决策，决定通过企业信息化来进一步提升企业竞争力，并自觉针对具体问题提出明确的选型标准。这些选型标准的确立，一方面明确了企业信息化建设的目标，为企业ERP选型提供了依据，避免了众多企业在进行ERP选型时极易出现的盲目性。另一方面，使软件供应商用友充分地了解到其需求，从而能够为其量身定做出合适的ERP产品

和方案，为系统的后续实施奠定了良好的基础。

(2)所选软件的功能合适。企业在选择软件之前，一般会要求供应商对软件的方案进行实际模拟和演示，以确定所选软件的功能能够达到企业预期目标，并且适合于企业运行。对此，谭树生厂长这样认为:“软件公司应该与企业相互适应，既不能要求企业完全改变原有管理流程来适应软件要求，也不能为牵就企业而降低软件实施标准。只有做到软件公司与企业的良好合作才能更好地推进项目的进行。”

南宁专用汽车厂通过与用友公司多次洽谈和讨论，以及在对其他公司提供的众多方案进行比较和鉴别之后，最终采纳了用友为其量身定做的独特方案。

(3)选择实力强大的软件供应商。一方面，在ERP产品出售给企业后，一般情况下供应商将继续帮助企业进行软件的实施，因此软件供应商的综合实力和实施经验对企业至关重要;另一方面，信息化建设是一项长期的工程，企业更需要考虑与供应商长期合作的可能性。谭厂长认为:“企业上ERP项目要有一定的前提，不是心血来潮就投入的，需要有一个长期的规划，这样才能保持企业发展的连贯性。”正是基于这样的考虑，南宁专用汽车厂在选择ERP钦件供应商时，考虑了合作伙伴的规模和技术实力等因素。

2.许继集团案例及其分析

1998年初，河南许继集团采用Symix公司的产品来实施ERP。从1998年初签单到同年7月份，许继实施ERP的进展都很顺利。包括数据整理、业务流程重组以及物料清单的建立等。厂商的售后服务工作也很到位，基本完成了产品的知识转移。另外，在培养许继自己的二次开发队伍方面也做了一定的工作。然而，到了1998年8月份，许继内部为了适应市场变化，开始进行重大的机构调整。许继原来没有成立企业内部事业部，而是以各个分厂的形式存在，大调整的结果是将这些零部件分厂按照模拟法人的模式来进行运作。调整后，企业经营结构发生了很大变化，但是许继高层在调整的过程中，更多地是关注企业的生存、企业经营的合理化和利润最大化，显然没有认真考虑结构调整对ERP项目的影响。企业经营结构变了，而当时所用的ERP软件流程却已经定死了， Symix厂商也似乎无能为力，想不出很好的解决方案。

于是许继不得不与Symix公司友好协商，暂停项目。500万买来的Symix的ERP系统现在只在一个子公司运行。

河南许继集团实施ERP失败，有一些特殊的原因，但是这个案例对于我们企业实施1?RP有些可以借鉴的教训。

(1)企业选择的ERP产品要有一定的柔性。企业是向前发展的，企业的内部结构和经营方式也必定会发生一定的调整和变化。因此，ERP产品必须具备一定的适应性和灵活性。例如，ERP软件内部各个模块的设计和模块之间的衔接要非常灵活，可以根据不同需要来做相应的增加、删除、整合和拆分等，以适应企业不断变化的经营结构和管理要求。ERP软件的柔性是产品能够长期满足企业需要，伴随企业不断走向成功的有力保证。

(2)企业在选软件的同时，要注意对软件供应商的选择。企业在选择了ERP供应商及其软件之后，几乎所有实施方面的工作都是在供应商的指导和帮助下进行的，因此，供应商的能力将对企业实施ERP产生直接的影响。许继所选择的软件供应商Symix };司在许继集团内部经营结构发生变化时，不具备强大的二次开发能力，未能实现原有ERP软件与新的经营结构的有效衔接。这固然与许继的机构调整过大有关，但作为ERP厂商或者顾问咨询公司，应当有责任来帮助企业进行业务流程分析，指出一些不合理性。如果Symix能引导许继首先完成重大的机构调整，之后再提供相应的软件进行ERP的建设，那么许继的巨额损失是可以避免的。

四、企业ERP选型的方法及实施步获

分析以上案例中得出的经验和教训，我们发现，ERP的选型是有规律可循的。ERP选型的具体方法和详细步骤如下。

1 .ERP软件选型的具体方法

正确的选型方法应该是:企业将目前的需要和将来的目标综合考虑，作为ERP选型的基础，对软件公司的规模、实力、人员素质、实施经验及其软件产品本身的功能完备性、对企业需求的适应性、软件售后服务的性质、软件的价格等进行了解和对比，以选出最符合本身需求的企业信息、化整体解决方案。选型的具体实施过程可以基于以下3点来考虑。

(1)明确自身需求。实践证明，如果在基本条件不具备的前提下，盲目实施ERP，不仅不能为企业带来良好的效益，而且还可能使企业背上沉重的包袱。所以，企业在选择上ERP之前，一定要首先对企业当前的管理模式和实施ERP所期望达到的效果进行充分的分析和思考，基于企业当前的基本情况和未来的发展目标，细化出其信息化方面的各种需求。具体来讲，首先，企业各个职能部门总结出当前出现的信息化方面的主要问题。其次，各部门依据各自对信息化管理的要求，提出各自概念中的信息、化模型或其需要的功能。最后，企业的ERP项目实施小组从企业信息化战略目标的整体角度，汇J偿、各个部门当前的信息

化功能要求，并且将企业目前的隐性需要和未来的潜在需要以及与之对应的ERP产品的柔性作为重要因素加以考虑，制定出一份完整的评估表，并对其中的每一项制定出评分权重。

(2)软件功能适应。明确自身需求之后，企业通过招标的方式寻求合适的ERP产品方案。在对众多ERP软件进行鉴别时，首先，要快速评估ERP产品的各项功能，其中包括软件的基本功能、附加功能、延伸功能和二次开发功能等，以确保ERP软件的功能完整性。其次，企业根据需求评分表，对软件的每·项功能按高低进行评分，结合权重，通过加权求和的方法计算软件系统的总得分，以量化其满足本企业需要的具体程度。最后，对各家ERP系统的总得分进行比较，选出得分最高的ERP软件，完成对ERP软件的选择。

对于那些自身需求不是很清晰，或者由于时间关系没有明确其需求的企业，则可以借助于软件咨询公司的专家，或是通过调查和借鉴同类企业的ERP选型过程来完成企业的ERP选型。

(3)供应商经验丰富。企业在完成了ERP选型之后，几乎所有实施方面的工作都必须依靠供应商的指导和帮助来进行，因此，供应商的综合实力和实施经验将对企业ERP的实施过程产生直接的影响。许继失败的教训告诉我们，无论是选择国际大型供应商，还是国内本土供应商，都应仔细考察供应商在类似项目上的经验和业绩，以及供应商对企业的重视程度，以确保企业ERP的顺利实施和企业与供应商之间的长期合作。

2. ERP选型的具体步骤

企业进行ERP选型时，建议按照下列步骤进行。

(1)选公司。选择商誉卓著、经营绩效良好、经验丰富的公司。公司的知名度及美誉度一定程度上反映了软件商产品水平和项目服务的能力。据了解，国内目前从事ERP产品和服务的厂商高达数百家，企业不可能对他们进行一一考察和了解。有一定品牌知名度和市场规模的ERP厂商自然成为企业软件选型时优先考虑的对象。软件业进入门槛很低，但是软件公司要能长期经营的障碍却很高。软件及服务都是无形商品，应该选一家经营绩效良好、经验丰富的公司。

(2)选产品。不管是选择国际著名的大供应商(如SAP, Oracle)的产品，还是选择国内有一定知名度的软件供应商(如用友、金蝶、浪潮通软)的软件，所选产品的功能一定要适合企业的内部结构和具体要求。选择的产品不仅要能满足企业当前的需要，还要能满足企业长期发展和未来多样化的需求，质量要稳定，维护要容易。

(3)看服务。选择的公司必须拥有完善的售后服务机制，可提供并愿意满足公司各种和各地需求的服务。ERP选型时有时会碰到这样的情况:软件的供应商是国际或国内知名的大公司，选择的产品也比较适合企业的需要，但服务商出于节约人力成本或其他方面的考虑，可能会“吝裔”对企业的售后服务。这就需要企业事先同供应商或服务商进行沟通甚至谈判，来保证ERP实施的顺利进行。

(4)比价格。在各方面的条件都一致时，当然应该选择成本较低廉的解决方案。

另外，值得注意的是，从目前ERP软件的销售情况来看，大型企业一般倾向于选择国外ERP软件，而中小企业绝大多数选择的是国产ERP软件。

五、结束语

ERP选型事关企业的ERP建设和信息化建设的成败，必须引起企业领导和业界人士的高度重视。本文从国内企业实施ERP成功和失败的案例中，总结出一些ERP选型的方法和步骤，希望能给正在实施或将要实施ERP的企业提供一点参考。当然，ERP的成功也是“条条大路通罗马”，不拘泥于任何一种已有的实现方式。但无论如何，企业应该综合考虑多方面的因素，最大可能地保证选型的正确。好的开始是成功的一半。

参考文献:

1.许建刚:"ERP选型:企业信息化的关键”，《中国中小企业》，2002年第5期。

2.韩文民、梅健:“从ERP的高失败率看企业信息化的障碍”，《企业管理》，2003年第12期。

3.林宪奇:"ERP选型方式与考虑因素”，《观点聚焦》，2003年第9期。

4.顾晓芳:“用友超越SAP取得中国ERP市场老大地位”，《南方都市报》，2003年第2期.

5.付勇:“物流管理推动ERP变革”，《软件世界》，2003年第5期。

6.王汝林:“八十亿元买来的ERP教训”，《网络营销周刊》，2004年第9期。

7.修文群、张蓬:((ERP/CRM/ SCM/B1协同商务建设指南》。科学出版社，2004年版。

8.王蓉:“企业ERP实施难点全对策”，《计算机世界》，2003年第8期。

9.张铁锋:“中国传统企业ERP败局的启示”，《互联网周刊》，2003年第3期。