基于用户为主导的ERP实施管理

张臻

摘要：本文对我国企业ERP 实施成功率不高的原因和现有ERP 实施管理模型的不足进行分析，对企业ERP 实施特点进行了需求分析，根据项目管理和企业信息化等理论提出了基于用户为主导的ERP 实施管理要点。包括整体规划和分步实施，整个过程强调用户的主导，对ERP的成功实施有重要意义。

关键词：企业资源计划、实施管理、用户主导

- 引 言

在企业管理日益全球化、信息化的背景下，很多能够将ERP、SCM等成功运用的企业取得了良好的发展，这给我国企业ERP 实施带来了福音。尽管目前国内的ERP应用出现了良好的势头，已有的实施成功率让我们认识到，实施管理对于ERP来说更为关键。根据统计，全面实施成功的仅占10%～20%，局部实施成功的占30%～40%，失败的达到50%（孙长东，2002）。究其原因，ERP 实施的失败不仅源于IT 技术的问题，更主要来自ERP 实施管理能力的缺陷与不足（Palaniswamy，2002；齐二石、霍艳芳，2002）。

由ERP 实施管理带来的问题可以通过分析它的实施管理模型而得到。自20 世纪80 年代以来，国内外主流ERP供应商在推出ERP产品的同时，提出了许多ERP 实施过程模型和实施管理工具，影响较大的有SAP 公司的ASAP、Oracle 公司的AIM、金蝶公司的金手指六步实施法等。国内外有许多学者也对ERP 实施过程模型进行了研究，如著名的诺兰模型，IT 实施创新-融合（Innovation-Infusion）阶段模型（Palaniswamy，2002）；美国IT 战略家B. H. Boar 的五阶段模型（霍国庆、马瑞民，2000）；Markus 等提出的四阶段模型（Markus、Tanis 和Fenema，2000；Chuang，2001）；Aladwani（2001）提出了三阶段概念模型；Parr 和Shanks（2000）提出了项目阶段模型。不可否认，这些模型的提出都曾经信息化和ERP 的发展和实施起过积极的推动作用。但是随着信息化的深入，这些模型也暴露它们的不足：

（1）狭义ERP 实施模型

此类模型是企业软件选型之后的实施，对企业软件选型前以及选型阶段的工作缺乏关注。这既不符合“整体规划，分步实施”的思想，也不能满足用户ERP 实施前信息化规划的需要。

（2）容易造成过度依赖

这些模型在实施时往往以实施公司为主导地位，这虽然利于发挥实施公司人员经验丰富的优势，但容易造成对实施公司的依赖。

（3）整体规划目标的偏移

这些模型的所谓“整体规划”多从他们公司的战略利益出发，而不是从用户利益考虑的。

（4）流程优化目标的偏移

为快速完成实施，这些ERP 实施模型业务过程优化或BPR 往往是以实施软件为中心而不以用户整体信息化规划和业务流程优化为目标。

正因为存在以上不足，这些实施模型未能很好解决ERP实施中的问题。Davenport（1998）指出，ERP 的实施需要从用户（企业）的角度出发考虑问题，如企业目标、企业策略与资金、企业文化、组织结构等。在此基础上，企业进行分析优化业务流程、选择、实施、维护系统。根据用户满意度理论，产品或项目的成功与否很大程度上取决于用户的评价。因此，结合上述ERP 实施模型的优缺点开展基于用户为主导的ERP实施模型的研究，为国内企业的ERP 实施人员在ERP 项目运作过程中提供实施指导和工作依据。

- 基于用户为主导的企业ERP 实施过程模型

1. 基于用户为主导的ERP实施管理模型的需求分析

根据商业全局立场看，ERP系统实现了信息利用价值的最大化、快速响应、降低库存等目标。最重要的是通过集成化系统使信息得以共享，IBM存储产品公司、波音公司业务流程的优化等经典案例，无不体现了ERP的巨大商业价值，因此，对于我国缺乏信息化管理基础薄弱的企业来说，这一模型的研究具有巨大的需求。

2. 基于用户为主导的ERP 实施管理模型的定义

定义：基于用户为主导的企业ERP 实施模型指企业在实施ERP 时以“整体规划，分步实施”的科学理论为指导，在IT 公司和专家的指导和协助下，以ERP 用户（指实施ERP 的企业）为主体全程参与ERP 实施，实施过程中强调各方的协调沟通、阶段检查与效果评价、控制与改进等关键技术的过程管理模型。

三、基于用户为主导ERP 实施管理模型的内涵

为了便于讨论，按“整体规划、分步实施”指导思想，基于用户满意的角度，根据信息系统成功理论、ERP 关键成功因素理论、生命周期理论、项目管理等理论将ERP 实施过程分为整体规划、具体实施两大阶段，内容如下：

1. 基于用户为主导的ERP实施规划阶段与及其内容

对企业信息化进行全面的、整体的、合理的规划是ERP 实施的前提。然而当前的企业信息化规划往往是IT 公司主导完成的，ERP 实施企业处于被动接受的地位（张曙，2003）。这主要是由以下两方面原因造成的，一方面用户IT 人才不足，加上对企业信息化和ERP 实施认识不足，企业进行信息化整体规划时往往依赖外方人员（主要是中标的IT 公司）来完成。另一方面，IT 公司出于商业需要，为了快速实施ERP，使用IT 公司准备好的信息化规划方案，甚至套用别的企业信息化实施方案和ERP 系统这样的信息化规划针对性不强，甚至没有针对企业的实际问题，这样的信息化和ERP 实施的结果是可想而知的。

为此基于用户为主导的ERP 实施管理模型特别强调企业人才队伍的建设和培训，从长期发展战略来看，企业应该引进和建立高素质的人才队伍，从短期来看，企业在信息化实施之前建立本企业信息化实施小组，对企业员工进行IT 培训，了解和掌握相关的知识。在此基础上，开展以企业为主导，在ERP 实施咨询公司和有关ERP 实施专家等外方指导、协助下，在对企业的详细调查前提下完成企业信息化实施规划。规划是以整个企业的经营战略为基础，根据企业实际情况，针对企业存在的实际问题，结合行业ERP 实施方面的实践以及IT 发展趋势，提出企业ERP 愿景、目标、信息架构和行动方案，全面系统地指导企业ERP 实施进程。规划过程中，企业员工特别是企业信息化小组积极参与其中。

本文将企业ERP 实施规划过程分为规划准备、现状评估、需求分析、信息架构设计和计划实施五个步骤。

规划准备阶段主要包括明确企业战略、成立ERP 实施小组、配置资源、明确方法等内容，输出结果是一个达成共识的指导思想和基本原则。

现状评估阶段是对企业信息化现状进行全面评估，主要包括信息化基础设施评估、信息系统评估、功能评估、应用评估等内容，输出结果是一份完整的企业信息化现状评估报告。在这个阶段企业员工的参与，有利于了解本企业的现状、企业信息化发展现状，找到差距、追赶目标。

需求分析阶段的主要任务是根据企业以及本行业的实际情况，确定信息化建设的愿景和需求，并达成广泛共识，主要包括分析业务、环境分析、流程优化、确定愿景、确定需求等内容，输出结果是一个达成共识的企业信息化愿景，以及明确的企业信息化需求。在进行需求分析时，可用的辅助方法有：成长阶段法、基准研究法、战略规划法、价值链分析法、核心竞争力分析法等。据统计，信息系统失败80％来自需求与系统设计不符合，在这个阶段企业各级员工应充分反应本企业存在的问题、愿景，并在信息化规划中体现出来。

整体实施设计阶段的主要目的是以结构化、系统化的方式描述企业ERP实施框架，为将来的具体建设提供蓝图，输出结果是一份完整的实施设计方案。这就要求设计人员对ERP 系统、信息资源和信息技术基础设施的相关知识和技术有深刻理解，有一定的技术背景。企业领导以及相关员工，特别是信息化实施小组，不仅要提供咨询和支持，还应积极参与到整体实施设计中。分步实施阶段的主要任务是把静态的、代表终极目标的建设内容转变成为一个动态的、分步进行的行动方案，主要包括任务划分、阶段划分、进度安排等内容，输出结果是一份可以指导具体行动的行动方案和进度表。制定分步实施规划时特别注意科学性，不能急于求成，不能贪大求全。

管理累积规律表明ERP 的实施必须建立在一定的管理基础之上，企业系统中的各种因素必须提供支持能力。在制定分步实施计划时，企业就应该考虑是否具有以及如何才能尽快获得相应的实施能力等问题。企业积极参与其中，在设计和实施各分系统时，注意分系统的集成性，力求做到通用接口，以防止将来更换IT 公司时，难以集成系统，防范于未然。

2. 基于用户为主导的ERP 具体实施阶段及其内容

基于用户为主导的ERP实施管理模型，每个实施阶段不仅是企业信息化实施小组在ERP实施商、ERP专家的指导下开展培训、实施，而且所有使用ERP系统的岗位和员工都需要参与到培训、实施当中来，不仅培训ERP系统的知识，而且培训相关的IT 知识和业务知识，这不仅是一条有限的实施途径，而且能够高效地培训员工。这个阶段的主要任务把实施规划阶段的内容付诸于实际，在充分准备下要完成业务过程规划，硬件、软件方面的选型、软件系统的培训、配置、切换、完善和实施效果评估验收等工作。ERP 实施成功与否很大程度上取决于与企业业务流程的匹配性（刘春林、彭纪生，2006）。业务过程规划阶段的目标是要合理规划相关的企业业务过程，并制定与业务过程相应的规则、制度、控制过程，使得企业人员都清楚如何改造原有业务过程，如何适应新业务过程，并且全面掌握使用方法，同时在已经规定好的时间内去实现系统的实施。流程尤其需要以用户（企业）为主导，因为业务流程规划不仅需要深刻了解本企业生产流程，还应了解行业的潮流，找到标杆对象，对业务流程做合适的优化，这是仅仅依靠IT 知识难以解决的。ERP 选型阶段需要确立选择软件的标准、选择实施公司的标准、选择硬件系统的标准，制定谈判的标准、合同的标准等等。基于用户ERP 实施管理模型在选型时，不能仅仅依靠IT 公司的推荐，还应主动多方了解、多方比较，做出选择，不应只追求技术的先进性、超前性，而应考虑适用性，与本企业的匹配度高的才是好的，即适合的才是最好的。ERP 软件选型时需要考虑：在系统方面，有符合标准模式的程序、功能的完备性、系统的开放性、系统的集成性、系统的可维护性、系统的易操作性、系统的经济性、系统的安全性等；在企业自身方面有企业的管理技术水平、员工对实施该系统的支持度、企业的生产类型、企业的经济实力；在软件供应商方面有软件商的实力和信誉、服务价格、实施过程的规范化、培训工作等等。“重建设、轻评估”是很多企业实施ERP 系统所忽视的问题。

ERP 实施效果的评价有很多方面，ERP 实施评估主要包括：系统应用状况评估、实施效益评估和实施经验教训总结。即系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化、经济效益角度、标杆对比评估及经验教训等方面进行评估。作为用户的企业应该拿出历史数据与之对比，认真分析，找出差距，找出原因，找到措施，不能走过场。总之，ERP 实施评估在ERP建设过程中起到承上启下的作用。通过评估，可以从整体上把握ERP 应用水平，确定哪些方面需要改进，明确下一阶段实施目标，为新一轮的规划及实施打好基础。在以用为主导的ERP 实施过程管理模型中，每个阶段都尽可能以企业员工为主导，辅以外方的指导、协助下完成，落实阶段检查和总结，强调各方的充分沟通、交流和合作，在每个步骤都有相应的文档来对实施过程进行规范化和标准化的实施指导，按这些步骤，严格执行就能够有力促进ERP 系统的成功实施。

四、结 论

为提高企业ERP 系统实施的成功率，提出了基于用户为主导的ERP 实施管理模型，并进行了初步应用。模型贯穿在企业ERP 实施的生命周期里，融合了过程管理、项目管理、变革管理、知识管理、信息技术等理论技术。与已有的ERP 实施模型相比，该模型特别强调了实施过程中用户的主导地位：

（1）强调用户的全程参与及其主导地位

用户参与了系统的全程规划和实施，并且每一个阶段的实施工作都以用户为主导，外方ERP 咨询公司、ERP 专家的协助指导进行，快速学习、掌握和使用ERP 系统。

（2）强调多方的沟通与协调

强调多方共同进行及时交流，保证交流与沟通的有效性。对于实施过程中流程优化、变更管理、冲突方案的解决都需征得用户的同意和签字确认。

（3）强调阶段检查、控制及改进

对实施全程质量跟踪检查，强调阶段实施效果和用户水平的提升，合理安排和控制实施进度，及时对不足之处进行改进。

（4）强调实施的完整性

传统的ERP 实施模型是狭义的，以用户为主导的ERP 实施模型是广义的ERP 实施，覆盖了ERP 从规划到实施效果评估及后续阶段改进的全过程，既注重当前实施效果，又关注企业长远信息化发展，既强调整体规划，又关注实施细节。模型的未来研究，包括模型在阶段细化和阶段衔接等方面的完善；其次，实施过程如何把握协调好企业利益与ERP 实施公司的利益；其三，由于企业千差万别，如何针对不同企业的ERP 实施，建立模型的裁剪规则，等等这些都是我们正在做的工作。

参考文献

黄喜、丁祥海，2007：制造企业ERP 实施能力评测研究，《浙江大学学报》第2 期。

黄喜、唐任仲，2008：制造企业ERP 选型决策技术，《农业机械学报》第1 期。

刘春林、彭纪生，2006：基于流程再造的ERP 实施路径研究，《科研管理》第4 期。

齐二石、霍艳芳，2002：中国大陆工业工程发展概况，《中国工业工程学刊》第2期。

孙长东，2002：ERP 管理思想及其实施风险分析，《管理世界》第8 期。

张玲玲、林健，2002：企业信息化中IS/IT 战略管理研究剖析，《科研管理》第3 期。

张曙，2003：制造业信息化的现状与未来，《制造业自动化》第4 期。